## Załącznik Nr 2

## do Uchwały Rady Gminy Brzeziny

## Nr XV/ 114 /2008

## z dnia 15 lutego 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2008 r.

###### PLAN  NAKŁADÓW  NA  INWESTYCJE  NA  2008 rok.

| L.p | Wyszczególnienie | Rok rozpoczęcia | Aktualna wartość Kosztorysowa | Z tego | Termin wydatkowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Planowany termin | ogółem | W tym roboty | Nakłady planowane na 2008 | Dotacja WFOi GW | Środki własne z budżetu gm. | Z tego: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kredyty i pożyczki | I kw . | II kw. | III kw. | IV kw. |
|  | Ogółem |  | 2 867 260 | 2 491 000 | 2 867 260 | 0 | 2 867 260 | 629 877 | 10 200 | 748 000 | 1 996 060 | 113 000 |
| 1. | Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody Budowa wodociągu we wsi Witkowice Budowa wodociągu we wsi Przecław | IV-VI IV-VI | 20 000 20 000 10 000 10 000 | 14 000 14 000 7 000 7 000 | 20 000 20 000 10 000 10 000 | - - - - | 20 000 20 000 10 000 10 000 | 0 0 0 0 | 0 0 - - | 20 000 20 000 10 000 10 000 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 |
| 2. | Dz.600 Transport i łączność Drogi publiczne – Gminne Droga Adamów o dł. 0,4 km Droga Tworzyjanki dł. 1,137 km Droga Witkowie-Ścibiorów o dł. 4 km, dokumentacja Droga Gałkówek Kol.-Jordanówek o dł. 1, 80 km, dokumentacja Droga Eufeminów (nakładka) przez wieś o dł. 1, 60 km, dok. Droga Jaroszki-Buczek dł.1,5km+dokumentacja Droga Jałoszki-Głogowiec dł. 1,5 km dokum dr. Rozworzyn-Michałów o dł. 1,5 km dr. Eufeminów - wykup ziemi na poszerzenie drogi w msc. Bielanki | IX IX X-XI X-XI X_XI X-XI X-XI V-VI IV-V I-II | 1 365 760 1 365 760 200 000 590 560 25 000 12 000 7 000 10 000 15 000 500 000 3 000 3 200 | 1 266 000 1 266 000 194 000 580 000 0 0 0 0 0 492 000 0 0 | 1 365 760 1 365 760 200 000 590 560 25 000 12 000 7 000 10 000 15 000 500 000 3 000 3 200 | - - - - - - - - - - - - - | 1 365 760 1 365 760 200 000 590 560 25 000 12 000 7 000 10 000 15 000 500 000 3 000 3 200 | 629 877 629 877 95 247 350 000 - - - - - - - 300 000 0 0 | 3 200 3 200 - - - - - - - - - - 3 200 | 503 000 503 000 - - - - - - 500 000 3 000 | 790 560 790 560 200 000 590 560 - - - - - - - - | 69 000 - - - 25 000 12 000 7 000 10 000 15 000 - - |
|  | Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomosciami Przebudowa dachu-Helenów | IV-VI | 80 000 80 000 80 000 | 72 000 72 000 72 000 | 80 000 80 000 80 000 | 0,00 0,00 0,00 | 80 000 80 000 80 000 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 80 000 80 000 80 000 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 3. | Dz. 750 Administracja publiczna Urzędy Wojewódzkie Zakup komputera Urzędy Gmin Zakup sprzętu komputerowego Dokumentacja projektowa budynku administracyjnego UG Pozostała działalność Zakup samochodu | III IV-V VII-VIII V | 117 000 7 000 7 000 90 000 30 000 60 000 20 000 20 000 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 117 000 7 000 7 000 90 000 30 000 60 000 20 000 20 000 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 117 000 7 000 7 000 90 000 30 000 60 000 20 000 20 000 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 7 000 7 000 7 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 50 000 0,00 0,00 30 000 30 000 0,00 20 000 20 000 | 60 000 0,00 0,00 60 000 0,00 60 000 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| 4. | Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Karosacja samochodu OSP Witkowice | V | 15 000 15 000 15 000 | 0 0 0 | 15 000 15 000 15 000 | 0,00 0,00 0,00 | 15 000 15 000 15 000 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 15 000 15 000 15 000 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 5. | Dz.801 Oświata i wychowanie Gimnazjum wymiana zapasowego pieca c.o. modernizacja dachu | IV-VI VII-IX | 45 000 45 000 20 000 25 000 | 20 000 20 000 0 20 000 | 45 000 45 000 20 000 25 000 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 45 000 45 000 20 000 25 000 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 20 000 20 000 20 000 0,00 | 25 000 25 000 0,00 25 000 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| 6. | 852 Pomoc społeczna Ośrodek Pomocy społecznej Zakup samochodu osobowego Zakup komputera | V-VI VIII-IX | 24 000 24 000 20 000 4 000 | 0 0 0 0 | 24 000 24 000 20 000 4 000 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 24 000 24 000 20 000 4 000 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 20 000 20 000 20 000 0,00 | 4 000 4 000 0,00 4 000 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| 6. | Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Gminny rozproszony system oczyszczania ścieków Modernizacja oczyszczalni w Bogdance-dokumentacja Oświetlenie ulic placów i dróg Oświetlenie.Ścibiorów Oświetlenie Grzmiąca Oświetlenie Buczek- dokumentacja | VIII-X IV-V IX-X X-XI X-XI | 416 500 332 500 292 500 40 000 84 000 40 000 37 000 7 000 | 351 000 285 000 285 000 0 66 000 36 000 30 000 0 | 416 500 332 500 292 500 40 000 84 000 40 000 37 000 7 000 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 | 416 500 332 500 292 500 40 000 84 000 40 000 37 000 7 000 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 40 000 40 000 0,00 40 000 0,00 0 0,00 0,00 | 332 500 292 500 292 500 0,00 40 000 40 000 0 0 | 44 000 0,00 0,00 0,00 44 000 0,00 37 000 7 000 |
| 7. | Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność Budowa świetlicy środowiskowej w Dąbrówce Dużej Przebudowa lokalnej świetlicy środowiskowej w Bogdance | VIII-X VIII-X | 784 000 784 000 490 000 294 000 | 768 000 768 000 480 000 288 000 | 784 000 784 000 490 000 294 000 | 0 0 0 0 | 784 000 784 000 490 000 294 000 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 784 000 784 000 490 000 294 000 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Kolasa