Wieloletnie programy inwestycyjne 2008-2010

Zaplanowane zadania inwestycyjne przy dofinansowaniu z Regionalnego Programu

Operacyjnego (RPO)  w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

| Lp | Nazwa programu | Cel i zadania | Okres realizacji | Łączne nakłady | Nakłady zrealizowane do 31.12.07 | Wysokość wydatków w roku budżetowym 2008 | Wysokość wydatków w roku budżetowym 2009 | Wysokość wydatków w roku budżetowym 2010 | Jednostka odpowiedzialna za realizację programu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Ogółem | Środki krajowe | Środki pomocowe ERDF | Ogółem | Środki krajowe | Środki pomocowe ERDF | Ogółem | Środki Krajowe | Środki pomocowe ERDF |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Budżet państwa | Budżet gminy |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Budżet Państwa | Budżet gminy |  |  | Budżet Państwa | Budżet Gminy |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  |  | OGÓŁEM |  | 11 544 800 | 86 230 | 2 770 316 | 0 | 643 579 | 2 126 737 | 7 014 304 | 0 | 1 704 971 | 5 309 333 | 1 353 950 | 0 | 348 950 | 1 005 000 |  |
| I. |  | „Ochrona środowiska, dobra dostępność komunikacyjno-turystyczna oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego Gminy Brzeziny i Łódzkiego Podregionu Centralnego, szansą rozwoju dla tych ziem” | 2008-2010 | 11 528 990 | 86 230 | 2 770 316 | 0 | 643 579 | 2 126 737 | 7 012 444 | 0 | 1 703 111 | 5 309 333 | 1 340 000 | 0 | 335 000 | 1 005 000 | Jednostką realizującą program jest Urząd Gminy Brzeziny |
|  | Rozwój lokalny | Dz. 600 rozdział 60016 |  | 7 531 264 | 26 704 | 1 481 560 | 0 | 370 390 | 1 111 170 | 5 023 000 | 0 | 1 255 750 | 3 767 250 | 1 000 000 | 0 | 250 000 | 750 000 |  |
| 1. |  | Infrastruktura transportowa | 2008-2010 | 7 531 264 | 26 704 | 1 481 560 | 0 | 370 390 | 1 111 170 | 5 023 000 | 0 | 1 255 750 | 3 767 250 | 1 000 000 | 0 | 250 000 | 750 000 |  |
| c) |  | Dr. W Adamowie o dł. 0,4 4 km | 2008 | 214 000 | 0 | 214 000 | 0 | 53 500 | 160 500 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | Jednostka realizującą program jest Urząd Gminy Brzeziny |
| b) |  | Dr.Bronowice-Tworzyjanki o dł. 1,1375 km | 2007-2008 | 603 229 | 12 669 | 590 560 | 0 | 147 640 | 442 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| d) |  | Dr. Rozworzyn w kierunku do Brzezin i do Rogowa o dł. 3,0 km | 2007-2009 | 1 422 035 | 14 035 | 608 000 | 0 | 152 000 | 456 000 | 800 000 | 0 | 200 000 | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| e). |  | Dr. Witkowice – Ścibiorów o dł. 4.00 km | 2008-2010 | 1 945 000 | 0 | 25 000 | 0 | 6 250 | 18 750 | 920 000 | 0 | 230 000 | 690 000 | 1 000 000 | 0 | 250 000 | 750 000 |  |
| f) |  | Dr. Gałkówek Kol. – Jordanówek o dł. 1,80 km | 2008-2009 | 700 000 | 0 | 12 000 | 0 | 3 000 | 9 000 | 688 000 | 0 | 172 000 | 516 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| g) |  | Dr Eufeminów (nakładka) przez wieś o dł. 1,60 km | 2008-2009 | 777 000 | 0 | 7 000 | 0 | 1 750 | 5 250 | 770 000 | 0 | 192 500 | 577 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| h) |  | Dr. Czyżyków – Witkowice (nakładka) o dł. 0,78km | 2009 | 385 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 000 | 0 | 96 250 | 288 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| i) |  | Dr. Jaroszki –Buczek o dł. 1,5 km | 2008-2010 | 708 000 | 0 | 10 000 | 0 | 2 500 | 7 500 | 698 000 | 0 | 174 500 | 523 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| j) |  | Dr. Jaroszki Głogowiec o dł. 1,5 km | 2008-2009 | 777 000 | 0 | 15 000 | 0 | 3 750 | 11 250 | 762 000 | 0 | 190 500 | 571 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. | Rozwój lokalny | Dz. 900 rozdział 90001 | 2008-2010 | 2 601 944 | 42 744 | 409 756 | 0 | 102 439 | 307 317 | 1 489 444 | 0 | 372 361 | 1 117 083 | 340 000 | 0 | 85 000 | 255 000 | Jednostką realizującą program jest Urząd Gminy Brzeziny |
|  |  | Infrastruktura ochronoy środowiska | 2008-2011 | 2 601 944 | 42 744 | 409 756 | 0 | 102 439 | 307 317 | 1 489 444 | 0 | 372 361 | 1 117 083 | 340 000 | 0 | 85 000 | 255 000 |  |
| a). |  | Gminny rozproszony system oczyszczania ścieków - oczyszczalnie przydomowe 90 szt. | 2008-2010 | 1 901 944 | 42 744 | 369 756 | 0 | 92 439 | 277 317 | 1 489 444 | 0 | 372 361 | 1 117 083 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| b). |  | Modernizacja a oczyszczalni w Bogdance | 2008-2011 | 700 000 | 0 | 40 000 | 0 | 10 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 000 | 0 | 85 000 | 255 000 |  |
| 3. | Rozwój lokalny | Dz. 921 rozdział 92195 | 2008-2009 | 1 395 782 | 16 782 | 879 000 | 0 | 170 750 | 708 250 | 500 000 | 0 | 75 000 | 425 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jednostką realizującą program jest Urząd Gminy Brzeziny |
|  |  | „Zachowanie i odnowa dziedzictwa kulturowego” | 2008-2009 | 1 395 782 | 16 782 | 879 000 | 0 | 170 750 | 708 250 | 500 000 | 0 | 75 000 | 425 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| a) |  | Budowa świetlicy środowiskowej Dąbrówka Duża | 2008-2009 | 993 671 | 3 671 | 490 000 | 0 | 73 500 | 416 500 | 500 000 | 0 | 75 000 | 375 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| b) |  | Przebudowa lokalnej świetlicy środowiskowej Bogdanka | 2008 | 307 111 | 13 111 | 294 000 | 0 | 73 500 | 220 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| c) |  | Przebudowa dachu n a budynku świetlicy środowiskowej w Helenowie | 2008-2008 | 95 000 | 0 | 95 000 | 0 | 23 750 | 71 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| II. |  | Społeczeństwo Informacyjne | 2008-2010 | 15 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 860 | 0 | 1 860 | 0 | 13 950 | 0 | 13 950 | 0 | Jednostką realizującą program jest Urząd Marszałkowski w Łodzi |
|  | RPO Społeczeństwo Informacyjne | Dz. 750 rozdział 75023 | 2008-20010 | 15 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 860 | 0 | 1 860 | 0 | 13 950 | 0 | 13 950 | 0 |  |
| a) |  | Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego) | 2008-2010 | 15 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 860 | 0 | 1 860 | 0 | 13 950 | 0 | 13 950 | 0 |  |

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Kolasa