## Załącznik Nr 3

## do Uchwały Rady Gminy Brzeziny

## Nr XIX/ 135  /2008

## z dnia 25 lipca 2008 r.

###### PLAN  NAKŁADÓW  NA  INWESTYCJE  NA  2008 rok.

| L.p | Wyszczególnienie | Rok rozpoczęcia | Aktualna wartość Kosztorysowa | Z tego | Termin wydatkowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Planowany termin | ogółem | W tym roboty | Nakłady planowane na 2008 | Dotacja WFOi GW | Środki własne z budżetu gm. | Z tego: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kredyty i pożyczki | I kw . | II kw. | III kw. | IV kw. |
|  | Ogółem |  | 3 401 276 | 3 185 409 | 3 401 276 | 0 | 3 401 276 | 1 080 000 | 12 600 | 641 660 | 1 053 200 | 1 693 816 |
| 1. | Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody Budowa wodociągu we wsi Witkowice Budowa wodociągu we wsi Przecław Modernizacja hydroforni w Jaroszkach | VII-IX VII-IX VII | 35 900 35 900 10 000 19 600 6 300 | 33 150 33 150 8 300 18 550 6 300 | 35 900 35 900 10 000 19 600 6 300 | - - - - - | 35 900 35 900 10 000 19 600 6 300 | 0 0 0 0 | 0 0 - - | 0 0 - - | 35 900 35 900 10 000 19 600 6 300 | 0 0 0 0 |
| 2. | Dz.600 Transport i łączność Drogi publiczne – Gminne Droga Adamów o dł. 0,44 km Droga Tworzyjanki dł. 1,137 km Droga Witkowie-Ścibiorów o dł. 4 km, dokumentacja Droga Gałkówek Kol.-Jordanówek o dł. 0,9 km, dokumentacja Droga Eufeminów (nakładka) przez wieś o dł. 1, 60 km, dok. dr. Rozworzyn-Michałów o dł. 1,445 km dr. Eufeminów - wykup ziemi na poszerzenie drogi w msc. Bielanki | VII IX X-XI X-XI X_XI V-VI IV-V I-II | 923 060 923 060 114 000 375 060 25 000 12 000 7 000 359 000 25 400 5 600 | 840 133 840 133 108 205 362 070 0 0 0 349 325 20 533 0 | 923 060 923 060 114 000 375 060 25 000 12 000 7 000 359 000 25 400 5 600 | - - - - - - - - - - - | 923 060 923 060 114 000 375 060 25 000 12 000 7 000 359 000 25 400 5 600 | 650 000 650 000 - 350 000 - - - - - 300 000 0 0 | 5 600 5 600 - - - - - - - - 5 600 | 384 400 384 400 - - - - 359 000 25 400 - | 489 060 489 060 114 000 375 060 - - - - - - - | 44 000 19 000 - - 25 000 12 000 7 000 0 - - |
|  | Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomosciami Przebudowa ogrodzenia Jordanów budowa ogrodzenia w Bogdance | IV-VI VIII-IX | 11 320 11 320 7 320 4 000 | 11 320 11 320 7 320 4 000 | 11 320 11 320 7 320 4 000 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 11 320 11 320 7 320 4 000 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 11 320 11 320 7 320 4 000 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 3. | Dz. 750 Administracja publiczna Urzędy Wojewódzkie Zakup komputera Urzędy Gmin Zakup sprzętu komputerowego Budowa budynku administracyjnego UG +dokumentacja projektowa Pozostała działalność Zakup samochodu | III IV-V VII-VIII V | 938 000 7 000 7 000 916 000 30 000 886 000 15 000 15 000 | 780 000 0,00 0,00 780 000 0,00 780 000 0,00 0,00 | 938 000 7 000 7 000 916 000 30 000 886 000 15 000 15 000 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 938 000 7 000 7 000 916 000 30 000 886 000 15 000 15 000 | 330 000 0,00 0,00 330 000 0,00 330 000 0,00 0,00 | 7 000 7 000 7 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 131 000 0,00 0,00 116 000 30 000 86 000 15 000 15 000 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 | 800 000 0,00 0,00 800 000 0,00 800 000 0,00 0,00 |
| 4. | Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Karosacja samochodu OSP Witkowice | V | 15 000 15 000 15 000 | 0 0 0 | 15 000 15 000 15 000 | 0,00 0,00 0,00 | 15 000 15 000 15 000 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 15 000 15 000 15 000 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 5. | Dz.801 Oświata i wychowanie Gimnazjum wymiana zapasowego pieca c.o. modernizacja dachu | IV-VI VII-IX | 55 000 55 000 20 000 35 000 | 33 900 33 900 0 33 900 | 55 000 55 000 20 000 35 000 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 55 000 55 000 20 000 35 000 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 20 000 20 000 20 000 0,00 | 35 000 35 000 0,00 35 000 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| 6. | 852 Pomoc społeczna Ośrodek Pomocy społecznej Zakup samochodu osobowego Zakup komputera | V-VI VIII-IX | 28 600 28 600 26 100 2 500 | 0 0 0 0 | 28 600 28 600 26 100 2 500 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 28 600 28 600 26 100 2 500 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 26 100 26 100 26 100 0,00 | 2 500 2 500 0,00 2 500 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| 6. | Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Gminny rozproszony system oczyszczania ścieków Oświetlenie ulic placów i dróg Oświetlenie.Ścibiorów Oświetlenie Grzmiąca Oświetlenie Buczek- Janinów dokumentacja | VIII-X IX-X X-XI X-XI X | 278 256 194 256 194 256 84 000 40 000 37 000 7 000 | 252 800 186 800 186 800 66 000 36 000 30 000 0 | 278 256 194 256 194 256 84 000 40 000 37 000 7 000 | 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 | 278 256 194 256 194 256 84 000 40 000 37 000 7 000 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 | 40 000 0,00 0,00 40 000 40 000 0 0 | 238 256 194 256 194 256 44 000 0,00 37 000 7 000 |
| 7. | Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność Budowa świetlicy środowiskowej w Dąbrówce Dużej Przebudowa lokalnej świetlicy środowiskowej w Bogdance Przebudowa dachu na budynku lokalnej świetlicy środowiskowej w Helenowie | VI-XI VIII-X V-XI | 1 116 140 1 116 140 490 000 450 740 175 400 | 1 050 100 1 050 100 450 960 440 740 158 400 | 1 116 140 1 116 140 490 000 450 740 175 400 | 0 0 0 0 0 | 1 116 400 1 116 400 490 000 450 740 175 400 | 100 000 100 000 0,00 100 000 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 53 840 53 840 39 040 0,00 14 800 | 450 740 450 740 0,00 450 740 0,00 | 611 560 611 560 450 960 0,00 160 600 |

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Kolasa