## Załącznik Nr 3

## do Uchwały Rady Gminy Brzeziny

## Nr XXXIII/  254  /2006

## z dnia 18 maja 2006r.

###### PLAN  NAKŁADÓW  NA  INWESTYCJE  NA  2006 rok.

| L.p | Wyszczególnienie | Rok rozpoczęcia | Aktualna wartość Kosztorysowa | Z tego | Termin wydatkowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Planowany termin | ogółem | W tym roboty | Nakłady planowane na 2006 | Dotacje WFOi GW | Środki własne z budżetu gm. | Z tego: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kredyty i pożyczki | I kw . | II kw. | III kw. | IV kw. |
|  | Ogółem |  | 2 210 632 | 1 976 962 | 2 210 632 | 0,00 | 2 210 632 | 1 369 736 | 47 200 | 762 000 | 1 357 432 | 44 000 |
| 1. | Dz.600 Transport i łączność Drogi publiczne – Gminne dr. Adamów II dł. 2 308 mb dr. Bogdanka osiedle 1,366 mb dr. Jaroszki -wieś dł. 1 250mb dr. Paprotnia – Helenów Ksawerów o dł. 1 500mb dr. Kędziorki - Sadowa 850 mb dr. Tworzyjanki dł. 1 200 mb szer. 3 x 3,5 m dr. Michałów-Rozworzyn dok. dr. Polik o dł. 250mb x3,5mb dr. Teodorów (nakładka) dł. 400mb x 4mb dr. Dąbrówka M.(nakładka) dł. 250mb x 4 mb dr. Bronowice-Tworzyjanki dok. dr. Jaroszki (do Głogowca) dok dr. Jaroszki –poszerzenie drogi (do Buczka ukośnego) dok. | IV-VI V-VI IV-VI V-VI V-VI IV-VI VII V-IX VI-IX V-IX IX-X IX-X IX-X | 1 911 500 1 911 500 347 000 497 000 328 000 243 500 186 000 143 000 12 000 45 752 46 248 36 000 15 000 7 000 5 000 | 1 814 330 1 814 330 341 227 483 732 320 245 233 617 180 234 137 902 - 41 125 44 248 32 000 - - - | 1 911 500 1 911 500 347 000 497 000 328 000 243 500 186 000 143 000 12 000 45 752 46 248 36 000 15 000 7 000 5 000 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1 911 500 1 911 500 347 000 497 000 328 000 243 500 186 000 143 000 12 000 45 752 46 248 36 000 15 000 7 000 5 000 | 1 369 736 1 369 736 282 000 420 000 300 000 160 000 112 736 95 000 - - - - - - - | 14 800 14 800 - 3 000 500 5 300 3 000 3 000 - - - - - - - | 590 400 590 400 347 000 - - 238 200 - - - 2 200 1 500 1 500 - - - | 1 294 300 1 294 300 - 494 000 327 500 - 183 000 140 000 12 000 43 552 44 748 34 500 15 000 - - | 12 000 12 000 - - - - - - - - - - - 7 000 5 000 |
| 2. | Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami nieruchomościami Utwardzenie placu przed budynkiem OSP w Przecławiu Wykonanie komina przy budynku kom. w Bogdance | VII-VIII VII-VIII V-VII | 32 000 32 000 28 000 4 000 | 26 500 26 500 25 000 1 500 | 32 000 32 000 28 000 4 000 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 32 000 32 000 28 000 4 000 | - - - - | 0 0 - - | 32 000 32 000 28 000 4 000 | - - - | - - - |
| 3. | Dz. 750 Administracja publiczna Urzędy Gmin Zakup sprzętu komputerowego | I-II I-II I -II | 30 000 30 000 30 000 | 0,00 0,00 0,00 | 30 000 30 000 30 000 | 0,00 0,00 0,00 | 30 000 30 000 30 000 | 0,00 0,00 0,00 | 30 000 30 000 30 000 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 4. | Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Zakup samochodu OSP -Samochód dla OSP Syberia - Samochód dla OSP Przecław | IV-VI IV –VI IV –VI IV-VI | 55 000 55 000 15 000 20 000 20 000 | 0,00 0,00 0,00 0 0 | 55 000 55 000 15 000 20 000 20 000 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 55 000 55 000 15 000 20 000 20 000 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0 0,00 0,00 0,00 0,00 | 55 000 55 000 15 000 20 000 20 000 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| 5. | Dz.801 Oświata i wychowanie Gimnazjum Zakup sprzętu komputerowego Utwardzenie placu przed budynkiem Gimnazjum w Przecławiu | IV-VIII IV-VI VII-VIII | 30 000 30 000 5 000 25 000 | 22 000 22 000 0 22 000 | 30 000 30 000 5 000 25 000 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 30 000 30 000 5 000 25 000 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 5 000 5 000 5 000 0,00 | 25 000 25 000 0,00 25 000 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| 6. | Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Gminny rozproszony system oczyszczania ścieków Opracowanie dokumentacji na przebudowę oczyszczalni w Bogdance Oświetlenie ulic placów i dróg ośw. Pieńki Henrykowskie-dok ośw. Szymaniszki-Henryków dokument +zawieszenie lamp ośw. Grzmiąca –dokumentacja ośw. Tadzin –Dąbrówka- dokumentacja ośw. Tworzyjanki – 2 lampy | IX-XI IX-XI IX-XI IX-XI IX-XI VIII-X IX-XI IX-XI IX-XI | 80 000 41 000 30 000 11 000 39 000 6 000 18 000 5 000 6 000 4 000 | 49 000 30 000 30 000 - 19 000 0 15 000 0 0 4 000 | 80 000 41 000 30 000 11 000 39 000 6 000 18 000 5 000 6 000 4 000 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 | 80 000 41 000 30 000 11 000 39 000 6 000 18 000 5 000 6 000 4 000 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 30 000 30 000 30 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 18 000 0,00 0,00 0,00 18 000 0,00 18 000 0,00 0,00 0,00 | 32 000 11 000 0,00 11 000 21 000 6 000 0,00 5 000 6 000 4 000 |
| 7. | Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki Zakup komputera Pozostała działalność - Poprawa standardu świetlicy wiejskiej w miejscowości Jordanów - Przebudowa dachu w świetlicy wiejskiej w miejscowości Jordanów | IV-VI VIII-X IV-VI | 72 132 4 000 4 000 68 132 20 132 48 000 | 65 132 0 0 65 132 20 132 45 000 | 72 132 4 000 4 000 68 132 20 132 48 000 | 0 0 0 0 0 0 | 72 132 4 000 4 000 68 132 20 132 48 000 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 2 400 0,00 0,00 2 400 0,00 2 400 | 49 600 4 000 4 000 45 600 0 45 600 | 20 132 0,00 0,00 20 132 20 132 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |

Przewodniczący Rady Gminy

Marek   Kolasa