## Załącznik Nr 6

## do Uchwały Rady Gminy Brzeziny

## Nr IV/ 35 /2007

## z dnia 31/01/ 2007

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2007 r.

###### PLAN  NAKŁADÓW  NA  INWESTYCJE  NA  2007 rok.

| L.p | Wyszczególnienie | Rok rozpoczęcia | Aktualna wartość Kosztorysowa | Z tego | Termin wydatkowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Planowany termin | ogółem | W tym roboty | Nakłady planowane na 2007 | Dotacja WFOi GW | Środki własne z budżetu gm. | Z tego: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kredyty i pożyczki | I kw . | II kw. | III kw. | IV kw. |
|  | Ogółem |  | 2 002 000 | 1 768 000 | 2 002 000 | 0 | 2 002 000 | 882 566 | 5 000 | 270 000 | 1 695 000 | 32 000 |
| 1. | Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Modernizacja hydroforni Jaroszki +dokumentacja Modernizacja Hydroforni Przecław +dokumentacja | VII-IX VII-IX | 350 000 175 000 175 000 | 300 000 150 000 150 000 | 350 000 175 000 175 000 | - - - | 300 000 175 000 175 000 | 125 000 62 500 62 500 | - - - | - - - | 350 000 175 000 175 000 | - - - |
| 1. | Dz.600 Transport i łączność Drogi publiczne – Gminne Droga Michałów o dł. 1,2 km Droga Eufeminów dł. 1,5 km Droga Teodorów (nakładka) o dł. 0,5 km Droga Rochna +dokumentacja o dł. 0,1 km Droga Paprotnia (nakładka) + dokumentacja o dł. 0,7 km | VIII IX VII-VIII VII VII | 1 475 000 1 475 000 600 000 550 000 120 000 35 000 170 000 | 1 414 000 1 414 000 585 000 535 000 116 000 28 000 150 000 | 1 475 000 1 475 000 600 000 550 000 120 000 35 000 170 000 | - - - - - - - - | 1 475 000 1 475 000 600 000 550 000 120 000 35 000 170 000 | 757 566 757 566 367 566 330 000 - - 60 000 | 0,00 - - - - - | 205 000 205 000 - - - 35 000 170 000 | 1 270 000 1 270 000 600 000 550 000 120 000 - - | 0,00 - - - - - - |
| 3. | Dz. 750 Administracja publiczna Urzędy Gmin Zakup sprzętu komputerowego Pozostała działalność Zakup samochodu | II-IX V | 45 000 25 000 25 000 20 000 20 000 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 45 000 25 000 25 000 20 000 20 000 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 45 000 25 000 25 000 20 000 20 000 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 5 000 5 000 5 000 0,00 0,00 | 30 000 10 000 10 000 20 000 20 000 | 10 000 10 000 10 000 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| 5. | Dz.801 Oświata i wychowanie Gimnazjum Modernizacja instalacji c.o. wraz z wymianą pieca w Gimnazjum w Przecławiu | VI-VIII | 30 000 30 000 30 000 | 25 000 25 000 25 000 | 30 000 30 000 30 000 | 0,00 0,00 0,00 | 30 000 30 000 30 000 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 5 000 5 000 5 000 | 25 000 25 000 25 000 | 0,00 0,00 0,00 |
| 6. | Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Gminny rozproszony system oczyszczania ścieków Opracowanie dokumentacji na przebudowę oczyszczalni w Bogdance Oświetlenie ulic placów i dróg Oświetlenie.Ścibiorów + dokumentacja | VII IX-X X | 102 000 70 000 30 000 40 000 32 000 32 000 | 29 000 0 0 0 29 000 29 000 | 102 000 70 000 30 000 40 000 32 000 32 000 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 | 102 000 70 000 30 000 40 000 32 000 32 000 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 30 000 30 000 30 000 0,00 0,00 0 | 40 000 40 000 0,00 40 000 0,00 0,00 | 32 000 0,00 0,00 0,00 32 000 32 000 |

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Kolasa