Wieloletnie programy inwestycyjne 2007-2009

Zaplanowane zadania inwestycyjne przy dofinansowaniu z Regionalnego Programu

Operacyjnego (RPO)  w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Jednostką realizującą poniżej wymieniony program jest Urząd Gminy Brzeziny.

| Lp | Nazwa programu | Cel i zadania | Okres realizacji | Łączne nakłady | Nakłady zrealizowane do 31.12.06 | Wysokość wydatków w roku budżetowym 2007 | Wysokość wydatków w roku budżetowym 2008 | Wysokość wydatków w roku budżetowym 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Ogółem | Środki krajowe | Środki pomocowe ERDF | Ogółem | Środki krajowe | Środki pomocowe ERDF | Ogółem | Środki Krajowe | Środki pomocowe ERDF |
|  |  |  |  |  |  |  | Budżet państwa | Budżet gminy |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Budżet Państwa | Budżet gminy |  |  | Budżet Państwa | Budżet Gminy |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  |  | OGÓŁEM |  | 11 351 926 | 21 986 | 1 188 880 | 0 | 297 220 | 891 660 | 2 546 060 | 0 | 636 515 | 1 909 545 | 6 595 000 | 0 | 1 648 750 | 4 946 250 |
| I. |  | „Ochrona środowiska, dobra dostępność komunikacyjno-turystyczna oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego Gminy Brzeziny i Łódzkiego Podregionu Centralnego, szansą rozwoju dla tych ziem” | 2007-20012 | 11 201 926 | 21 986 | 1188 880 | 0 | 297 220 | 891 660 | 2 516 060 | 0 | 629 015 | 1 887 045 | 6 475 000 | 0 | 1 618 750 | 4 856 250 |
|  | Rozwój lokalny | Dz. 600 rozdział 60016 |  | 8 391 087 | 6 087 | 1 010 440 | 0 | 252 610 | 757 830 | 1 359 560 | 0 | 339 890 | 1 019 670 | 5 355 000 | 0 | 1 338 750 | 4 016 250 |
| 1. |  | Infrastruktura transportowa | 2007-2011 | 8 391 087 | 6 087 | 1 010 440 | 0 | 252 610 | 757 830 | 1 359 560 | 0 | 339 890 | 1 019 670 | 5 355 000 | 0 | 1 338 750 | 4 016 250 |
| a) |  | Dr. Przecław – Michałów o dł. 1,2 km | 2007 | 422 252 | 252 | 422 000 | 0 | 105 500 | 316 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) |  | Dr. Eufeminów o dł. 1,5 km | 2007 | 550 000 | 0 | 550 000 | 0 | 137 500 | 412 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) |  | Dr. W Adamowie o dł. 0,4 km | 2008 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 50 000 | 150 000 | 0 | 0 |  |  |
| b) |  | Dr.Bronowice-Tworzyjanki o dł. 1,1375 km | 2007-2008 | 603 290 | 3 290 | 9 440 | 0 | 2 360 | 7 080 | 590 560 | 0 | 147 640 | 442 920 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d) |  | Dr. Rozworzyn w kierunku do Brzezin i do Rogowa o dł. 3,0 km | 2007-2009 | 1 302 545 | 2 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 125 000 | 375 000 | 800 000 | 0 | 200 000 | 600 000 |
| e). |  | Dr. Witkowice – Ścibiorów o dł. 4.00 km | 2008-2009 | 1 945 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 6 250 | 18 750 | 1 920 000 | 0 | 480 000 | 1 440 000 |
| f) |  | Dr. Gałkówek Kol. – Jordanówek o dł. 1,80 km | 2008-2009 | 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 0 | 3 000 | 9 000 | 688 000 | 0 | 172 000 | 516 000 |
| g) |  | Dr Eufeminów (nakładka) przez wieś o dł. 1,60 km | 2008-2009 | 785 000 | 0 | 8 000 | 0 | 2 000 | 6 000 | 7 000 | 0 | 1 750 | 5 250 | 770 000 | 0 | 192 500 | 577 500 |
| h) |  | Dr. Czyżyków – Witkowice (nakładka) o dł. 0,78km | 2007-2009 | 390 000 | 0 | 5 000 | 0 | 1 250 | 3 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 000 | 0 | 96 250 | 288 750 |
| i) |  | Dr. Jaroszki –Buczek o dł. 1,5 km | 2007-2010 | 708 000 | 0 | 8 000 | 0 | 2 000 | 6 000 | 10 000 | 0 | 2 500 | 7 500 | 30 000 | 0 | 7 500 | 22 500 |
| j) |  | Dr. Jaroszki Głogowiec o dł. 1,5 km | 2007-2009 | 785 000 | 0 | 8 000 | 0 | 2 000 | 6 000 | 15 000 | 0 | 3 750 | 11 250 | 762 000 | 0 | 190 500 | 571 500 |
| 2. | Rozwój lokalny | Dz. 900 rozdział 90001 | 2007-2010 | 1 912 500 | 12 000 | 148 000 | 0 | 37 000 | 111 000 | 292 500 | 0 | 73 125 | 219 375 | 1 120 000 | 0 | 280 000 | 840 000 |
|  |  | Infrastruktura ochronoy środowiska | 2007-2010 | 1 912 500 | 12 000 | 148 000 | 0 | 37 000 | 111 000 | 292 500 | 0 | 73 125 | 219 375 | 1 120 000 | 0 | 280 000 | 840 000 |
| a). |  | Gminny rozproszony system oczyszczania ścieków - oczyszczalnie przydomowe 200 szt. | 2007-2010 | 1 212 500 | 12 000 | 108 000 | 0 | 27 000 | 81 000 | 292 500 | 0 | 73 125 | 219 375 | 800 000 | 0 | 200 000 | 600 000 |
| b). |  | Modernizacja a oczyszczalni w Bogdance | 2007-2010 | 700 000 | 0 | 40 000 | 0 | 10 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 000 | 0 | 80 000 | 240 000 |
| 3. | Rozwój lokalny | Dz. 921 rozdział 92195 | 2007-2009 | 898 339 | 3 899 | 30 440 | 0 | 7 610 | 22 830 | 864 000 | 0 | 216 000 | 648 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | „Zachowanie i odnowa dziedzictwa kulturowego” | 2007-2008 | 898 339 | 3 899 | 30 440 | 0 | 7 610 | 22 830 | 864 000 | 0 | 216 000 | 648 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) |  | Budowa świetlicy środowiskowej Dąbrówka Duża | 2007-2008 | 502 000 | 0 | 12 000 | 0 | 3 000 | 9 000 | 490 000 | 0 | 122 500 | 367 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) |  | Przebudowa lokalnej świetlicy środowiskowej Bogdanka | 2007-2008 | 310 339 | 3 899 | 12 440 | 0 | 3 110 | 9 330 | 294 000 | 0 | 73 500 | 220 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) |  | Przebudowa lokalnej świetlicy środowiskowej Polik | 2007-2008 | 86 000 | 0 | 6 000 | 0 | 1 500 | 4 500 | 80 000 | 0 | 20 000 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. |  | Informatyzacja usług publicznych w Urzędzie Gminy | 2008-2009 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 7 500 | 22 500 | 120 000 | 0 | 30 000 | 90 000 |
|  | Rozwój lokalny | Dz. 750 rozdział 75023 | 2008-2009 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 7 500 | 22 500 | 120 000 | 0 | 30 000 | 90 000 |
| a) |  | Zakup sprzętu i oprogramowania komuterowego | 2008-2009 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 7 500 | 22 500 | 120 000 | 0 | 30 000 | 90 000 |

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Kolasa