Załącznik nr 1

do Uchwały nr XVI/127/2004 z dnia 29.06.2004r.

HARMONOGRAM RZECZOWO –FINANSOWY

| Lp | Nazwa programu | Cel i zadania | Okres realizacji | Łączne nakłady | Wysokość wydatków w roku budżetowym 2004 | Wysokość wydatków w roku budżetowym 2005 | Wysokość wydatków w roku budżetowym 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Ogółem | Środki własne | Środki pomocowe ERDF 75% | Ogółem | Środki własne | Środki pomocowe ERDF 75% | Ogółem | Środki własne | Środki pomocowe ERDF 75% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  |  | OGÓŁEM |  | 6 888 860 | 1 314 360 | 1 314 360 | 976 962 | 2 505 500 | 2 505 500 | 1 879 125 | 3 069 000 | 3 069 000 | 2 301 750 |
| 1. | Rozwój lokalny Budowa Dróg Gm. | Dz. 600 rozdział 60016 | 2004-2006 | 5 563 860 | 1 314 360 | 1 314 360 | 976 962 | 2 365 500 | 2 365 500 | 1 774 125 | 1 884 000 | 1 884 000 | 1 413 000 |
|  | Rozwój lokalny Budowa Dróg Gm | Przebudowa drogi gminnej Pieńki Henrykowskie o dł. 1 451 mb w Gminie Brzeziny | 2004 | 638 060 | 638 060 | 638 060 | 478 541 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Przebudowa drogi gminnej Buczek (ukośny) Jaroszki dł. ok. 818 mb | 2004-2005 | 245 000 | 3 000 | 3 000 | 2 250 | 242 000 | 242 000 | 181 50 0 | - | - | - |
|  |  | Przebudowa drogi gminnej Bogdanka o dł.ok 1 000 mb | 2004-2005 | 300 000 | 10 000 | 10 000 | 7 500 | 290 000 | 290 000 | 217 500 | - | - | - |
|  |  | Przebudowa drogi gminnej we wsi Bronowice o dł.1315 mb | 2004-2005 | 395 000 | 4 500 | 4 500 | 3 375 | 390 500 | 390 500 | 292 875 | - |  | - |
|  | Rozwój lokalny Budowa Dróg Gm | Przebudowa drogi Witkowie o dł 1260 mb | 2004 | 402 300 | 402 300 | 402 300 | 301 725 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Przebudowa drogi w Adamowie o dł. łącznej 3 379 mb Etap I - 753 mb Etap II - 318 mb Etap III - 2 308 mb | 2004-2006 | 1 018 500 | 231 500 | 231 500 | 164 821 | - 95 000 | - 95 000 | - 71250 | - 692 000 | - 692 000 | - 519 000 |
|  |  | Przebudowa drogi we wsi Poćwiardówka (nakładka) o dł. 1 000 mb o dł.ok. 1 000 mb | 2004-2005 | 200 000 | 5 000 | 5 000 | 3 750 | 195 000 | 195 000 | 146 250 | - | - | - |
|  |  | Przebudowa drogi we wsi Grzmiąca (nakładka) o dł. ok. 2 501 mb | 2004-2005 | 505 000 | 10 000 | 10 000 | 7 500 | 495 000 | 495 000 | 371 250 | - | - | - |
|  |  | Przebudowa drogi gminnej Zalesie o dł. ok. 700 mb | 2004-2005 | 220 000 | 10 000 | 10 000 | 7 500 | 210 000 | 210 000 | 157 500 | - | - | - |
|  |  | Przebudowa drogi Witkowie – Gałkówek Kol. O dł. 1 400 mb | 2005 | 410 000 | - | - | - | 410 000 | 410 000 | 307 500 | - | - | - |
|  |  | Przebudowa drogi Jaroszki – wieś o dł. 1 500 mb | 2005-2006 | 420 000 | - | - | - | 10 000 | 10 000 | 7 500 | 410 000 | 410 000 | 307 500 |
|  |  | Przebudowa drogi Tworzyjanki –Bronowice O dł. ok. 1 000 mb | 2005-2006 | 300 000 | - | - | - | 10 000 | 10 000 | 7 500 | 290 000 | 290 000 | 217 500 |
|  |  | Przebudowa drogi Paprotnia –Helenów (połączenie z drogą Ksawerów) o dł1 200mb | 2005-2006 | 350 000 | - | - | - | 10 000 | 10 000 | 7 500 | 340 000 | 340 000 | 255 000 |
|  |  | Przebudowa drogi Kędziorki Sadowa o dł. ok. 500 mb | 2005-2006 | 160 000 | - | - | - | 8 000 | 8 000 | 6 000 | 152 000 | 152 000 | 114 000 |
| 2. |  | Dz. 801 rozdział 80101 |  | 1200000 | - | - | - | 15 000 | 15000 | 11250 | 1 185 000 | 1 185 000 | 888 750 |
|  | Lokalna infrastruktspołeczna | Budowa Sali gimnastycznej w Dąbrówce Dużej | 2005-2006 | 1200000 | - | - | - | 15 000 | 15 000 | 11 250 | 1 185 000 | 1 185 000 | 888 750 |
| 3. | Rozwój lokalny-infrastrukt urządzeń do odprow i oczyszcz ścieków | Dz. 801 rozdział 80101 Budowa oczyszczalni w Dąbrówce Dużej | 2005 | 125 000 | - | - | - | 125 000 | 125 000 | 93 750 | - | - | - |

| Zadanie | dł. mb | Wartość ogółem | Wartość | Fundusze strukturalne |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Gmina | Lasy |  |
| Uroczysko Szymaniszki |  |  |  |  |  |
| Ścieżka turystyczna Tadzin-Szymaniszki, Pieńki Henrykowskie dla niepełnosprawnych, nawierzchnia bitumiczna, dł. 2800 m (5/3,5 z mijankami). |  | 700 000 |  | 175 000 | 525 000 |
| Most na Mrożycy, most drewniany, dł. 9,0 m, (9,0 x 4,0 przyczółki beton B-30, ustrój niosący- ruszt z belek stalowych, pokład z bali drewnianych). |  | 180 000 |  | 45 000 | 135 000 |
| Parking leśny autobusowy przy leśniczówce, kostka betonowa, dł. 30,0 m, (30,0 x 20 m ułożona na podbudowie z kruszywa łamanego). |  | 60 000 |  | 15 000 | 45 000 |
| Droga spacerowa dla niepełnosprawnych od parkingu do Punktu Edukacji Leśnej kostka betonowa, dł.200 m, (5,00 m ułożona w obrzeżach betonowych na podbudowie z kruszywa łamanego). |  | 100 000 |  | 25 000 | 75 000 |
| Uroczysko Stare Koluszki |  |  |  |  |  |
| Parking leśny przy drodze publicznej, nawierzchnia tłuczniowa, dł. 30,0 m, (30,0 x 20 kruszywo łamane) |  | 30 000 |  | 7 500 | 22 500 |
| Droga dojazdowa do ośrodka w Rochnie, nawierzchnia tłuczniowa, dł. 900 m, (5/3,5 z mijankami) |  | 180 000 |  | 45 000 | 135 000 |
| Oznakowanie i modernizacja ścieżek rowerowych i pieszych | 50 km. |  |  |  |  |
| Folder turystyczny | nakład 10tys |  |  |  |  |
| Uroczysko Janinów |  |  |  |  |  |
| Droga dojazdowa do parkingu, , nawierzchnia bitumiczna, dł. 400 m, (5/3,5). |  | 100 000 |  | 25 000 | 75 000 |
| Parking leśny przy rezerwacie, , nawierzchnia tłuczniowa, dł. 30,0 m, (30,0 x 20 kruszywo łamane). |  | 30 000 |  | 7 500 | 22 500 |
| Uroczysko Poćwiardówka |  |  |  |  |  |
| Parking leśny przy cmentarzu wojennym, nawierzchnia tłuczniowa, dł. 30,0 m, (30,0 x 20 kruszywo łamane) |  | 30 000 |  | 7 500 | 22 500 |
| Droga spacerowa Poćwiardówka -Kolonia Wola Cyrusowa, , nawierzchnia bitumiczna, dł. 1200 m, (5/3,5 z mijankami) |  | 300 000 |  | 75 000 | 225 000 |