## Załącznik Nr 4

## do Uchwały Rady Gminy Brzeziny

## Nr XVII/ 126 /2008

## z dnia 23 kwietnia 2008 r.

###### PLAN  NAKŁADÓW  NA  INWESTYCJE  NA  2008 rok.

| L.p | Wyszczególnienie | Rok rozpoczęcia | Aktualna wartość Kosztorysowa | Z tego | Termin wydatkowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Planowany termin | ogółem | W tym roboty | Nakłady planowane na 2008 | Dotacja WFOi GW | Środki własne z budżetu gm. | Z tego: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kredyty i pożyczki | I kw . | II kw. | III kw. | IV kw. |
|  | Ogółem |  | 3 574 236 | 2 576 430 | 3 574 236 | 0 | 3 574 236 | 1 080 000 | 12 600 | 851 560 | 1 193 560 | 1 516 516 |
| 1. | Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody Budowa wodociągu we wsi Witkowice Budowa wodociągu we wsi Przecław | IV-VI IV-VI | 20 000 20 000 10 000 10 000 | 14 000 14 000 7 000 7 000 | 20 000 20 000 10 000 10 000 | - - - - | 20 000 20 000 10 000 10 000 | 0 0 0 0 | 0 0 - - | 20 000 20 000 10 000 10 000 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 |
| 2. | Dz.600 Transport i łączność Drogi publiczne – Gminne Droga Adamów o dł. 0,44 km Droga Tworzyjanki dł. 1,137 km Droga Witkowie-Ścibiorów o dł. 4 km, dokumentacja Droga Gałkówek Kol.-Jordanówek o dł. 1, 80 km, dokumentacja Droga Eufeminów (nakładka) przez wieś o dł. 1, 60 km, dok. Droga Jaroszki-Buczek dł.1,5km+dokumentacja Droga Jałoszki-Głogowiec dł. 1,5 km dokum dr. Rozworzyn-Michałów o dł. 1,445 km dr. Eufeminów - wykup ziemi na poszerzenie drogi w msc. Bielanki | VII IX X-XI X-XI X_XI X-XI X-XI V-VI IV-V I-II | 1 447 160 1 447 160 200 000 590 560 25 000 12 000 7 000 10 000 15 000 562 000 20 000 5 600 | 1 344 610 1 344 610 197 000 580 000 0 0 0 0 0 552 610 15 000 0 | 1 447 160 1 447 160 200 000 590 560 25 000 12 000 7 000 10 000 15 000 562 000 20 000 5 600 | - - - - - - - - - - - - - | 1 447 160 1 447 160 200 000 590 560 25 000 12 000 7 000 10 000 15 000 562 000 20 000 5 600 | 650 000 650 000 - 350 000 - - - - - - - 300 000 0 0 | 5 600 5 600 - - - - - - - - - - 5 600 | 582 000 582 000 - - - - - - 562 000 20 000 | 790 560 790 560 200 000 590 560 - - - - - - - - | 69 000 69 000 - - 25 000 12 000 7 000 10 000 15 000 - - |
|  | Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomosciami Przebudowa ogrodzenia Jordanów | IV-VI | 7 320 7 320 7 320 | 7 320 7 320 7 320 | 7 320 7 320 7 320 | 0,00 0,00 0,00 | 00 00 00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 7 320 7 320 7 320 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 3. | Dz. 750 Administracja publiczna Urzędy Wojewódzkie Zakup komputera Urzędy Gmin Zakup sprzętu komputerowego Budowa budynku administracyjnego UG +dokumentacja projektowa Pozostała działalność Zakup samochodu | III IV-V VII-VIII V | 643 000 7 000 7 000 616 000 30 000 586 000 20 000 20 000 | 550 000 0,00 0,00 500 000 0,00 550 000 0,00 0,00 | 643 000 7 000 7 000 616 000 30 000 586 000 20 000 20 000 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 643 000 7 000 7 000 616 000 30 000 586 000 20 000 20 000 | 330 000 0,00 0,00 330 000 0,00 330 000 0,00 0,00 | 7 000 7 000 7 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 136 000 0,00 0,00 116 000 30 000 86 000 20 000 20 000 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 | 500 000 0,00 0,00 500 000 0,00 500 000 0,00 0,00 |
| 4. | Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Karosacja samochodu OSP Witkowice | V | 15 000 15 000 15 000 | 0 0 0 | 15 000 15 000 15 000 | 0,00 0,00 0,00 | 15 000 15 000 15 000 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 15 000 15 000 15 000 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 5. | Dz.801 Oświata i wychowanie Gimnazjum wymiana zapasowego pieca c.o. modernizacja dachu | IV-VI VII-IX | 45 000 45 000 20 000 25 000 | 20 000 20 000 0 20 000 | 45 000 45 000 20 000 25 000 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 45 000 45 000 20 000 25 000 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 20 000 20 000 20 000 0,00 | 25 000 25 000 0,00 25 000 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| 6. | 852 Pomoc społeczna Ośrodek Pomocy społecznej Zakup samochodu osobowego Zakup komputera | V-VI VIII-IX | 24 000 24 000 20 000 4 000 | 0 0 0 0 | 24 000 24 000 20 000 4 000 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 24 000 24 000 20 000 4 000 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 20 000 20 000 20 000 0,00 | 4 000 4 000 0,00 4 000 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| 6. | Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Gminny rozproszony system oczyszczania ścieków Modernizacja oczyszczalni w Bogdance-dokumentacja Oświetlenie ulic placów i dróg Oświetlenie.Ścibiorów Oświetlenie Grzmiąca Oświetlenie Buczek- dokumentacja | VIII-X IV-V IX-X X-XI X-XI X | 493 756 409 756 369 756 40 000 84 000 40 000 37 000 7 000 | 424 986 358 986 358 986 0 66 000 36 000 30 000 0 | 493 756 409 756 369 756 40 000 84 000 40 000 37 000 7 000 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 | 493 756 409 756 369 756 40 000 84 000 40 000 37 000 7 000 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 | 80 000 40 000 0,00 40 000 40 000 40 000 0 0 | 413 756 369 756 369 756 0,00 44 000 0,00 37 000 7 000 |
| 7. | Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność Budowa świetlicy środowiskowej w Dąbrówce Dużej Przebudowa lokalnej świetlicy środowiskowej w Bogdance Przebudowa dachu na budynku lokalnej świetlicy środowiskowej w Helenowie | IV-XI VIII-X IV-XI | 879 000 879 000 490 000 294 000 95 000 | 818 960 818 960 450 960 288 000 80 000 | 879 000 879 000 490 000 294 000 95 000 | 0 0 0 0 0 | 879 000 879 000 490 000 294 000 95 000 | 100 000 100 000 0,00 100 000 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 51 240 51 240 39 040 0,00 12 200 | 294 000 294 000 0,00 294 000 0,00 | 533 760 533 760 450 960 0,00 82 800 |

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Kolasa