## Załącznik Nr 4

## do Uchwały Rady Gminy Brzeziny

## Nr XXV / 192 / 2005

## z dnia  18 maja 2005r

###### PLAN   NAKŁADÓW  NA  INWESTYCJE  NA  2005 rok.

| L.p | Wyszczególnienie | Rok rozpoczęcia | Aktualna wartość Kosztorysowa | Z tego: | Termin wydatkowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Planowany termin | ogółem | W tym roboty | Nakłady planowane na 2005 | Środki własne z budżetu gm. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Kredyty i pożyczki | I kw . | II kw. | III kw. | IV kw. |
| 1. | Ogółem |  | 3 612 978 | 3 410 088 | 3 612 978 | 3 612 978 | 2 056 936 | 38 000,00 | 1 119 797 | 2 455 181 | 0,00 |
|  | Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Budowa wodociągu we wsi Kędziorki | VI-IX VI-IX | 25 000 25 000 | 22 000 22 000 | 25 000 25 000 | 25 000 25 000 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 3 000 3 000 | 22 000 22 000 | 0,00 0,00 |
| 2.. | Dz.400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną Dostarczanie wody Zakup sprzętu komputerowego PSION | I -II I-II | 8.000,00 8.000,00 8 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 8.000,00 8.000,00 8 000,00 | 8.000,00 8.000,00 8 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 8.000,00 8.000,00 8 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 |
| 3. | Dz.600 Transport i łączność Drogi publiczne – Gminne dr. Pieńki Henrykowskie o dł. 1 451 mb dr. Witkowice+Witkowice Czyżyków o łączn dł. 1 250mb dr. Adamów I- dł.753mb dr. Adamów II dł. 2 308 mb dr.Poćwiardówka 1 200 mb dr. Bronowice 1 315 mb dr.Grzmiąca –dł. 3 036 mb dr. Witkowice-Gałkówek Kol. o dł. 1 445 mb dr. Buczek o dł 818 mb dr. Zalesie o dł. 850 mb dr. Jaroszki -wieś dł. 1 500mb dr. Tworzyjanki –Bronowice o dł. 1 000 mb dr. Paprotnia-Helenów (połączenie z drogą Ksawerów) o dł. 1 200mb dr. Kędziorki - Sadowa o dł. 700 mb | IV-VI IV-VI IV-VI VII-IX VII-IX VII-IX VII-IX VII-IX VII-IX VII-IX IV-VI IV-VI IV-VI IV-VI | 3 532 978 3 532 978 433 395 398 623 219 779 671 158 43 431 343 072 523 412 442 305 218 710 191 093 10 000 10 000 20 000 8 000 | 3 388 088 3 388 088 426 770 394 420 217 462 654 647 35 765 331 265 507 811 429 225 208 993 181 730 - 0,00 0,00 0,00 | 3 532 978 3 532 978 433 395 398 623 219 779 671 158 43 431 343 072 523 412 442 305 218 710 191 093 10 000 10 000 20 000 8 000 | 3 532 978 3 532 978 433 395 398 623 219 779 671 158 43 431 343 072 523 412 442 305 218 710 191 093 10 000 10 000 20 000 8 000 | 2 056 936 2 056 936 0,00 232 051 0,00 503 369 0,00 257 304 422 260 331 729 164 032 146 191 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 | 1 099 797 1 099 797 433 395 398 623 219 779 - - - - - - - 10 000 10 000 20 000 8 000 | 2 433 181 2 433 181 0,00 0,00 0,00 671 158 43 431 343 072 523 412 442 305 218 710 191 093 - - 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 |
| 4. | Dz. 750 Administracja publiczna Urzędy Gmin Zakup sprzętu komputerowego | I-II I-II I -II | 30 000 30 000 30 000 | 0,00 0,00 0,00 | 30 000 30 000 30 000 | 30 000 30 000 30 000 | 0,00 0,00 0,00 | 30 000 30 000 30 000 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 5. | Dz. 801 Oświata i wychowanie Szkoły Podstawowe Oczyszczalnia przyszkolna | IV IV IV | 5 000 5 000 5 000 | 0,00 0,00 0,00 | 5 000 5 000 5 000 | 5 000 5 000 5 000 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 5 000 5 000 5 000 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 6. | Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Gminny rozproszony system oczyszczania ścieków | IX-XI IX-XI IX-XI | 12 000 12 000 12 000 | 0,00 0,00 0,00 | 12 000 12 000 12 000 | 12 000 12 000 12 000 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 12 000 12 000 12 000 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |