Wieloletnie programy inwestycyjne 2009-2011

Zaplanowane zadania inwestycyjne przy dofinansowaniu z Regionalnego Programu

Operacyjnego (RPO)  w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

| Lp | Nazwa programu | Cel i zadania | Okres realizacji | Łączne nakłady | Nakłady zrealizowane do 31.12.08 | Wysokość wydatków w roku budżetowym 2009 | Wysokość wydatków w roku budżetowym 2010 | Wysokość wydatków w roku budżetowym 2011 | Jednostka odpowiedzialna za realizację programu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Ogółem | Środki krajowe | Środki pomocowe ERDF | Ogółem | Środki krajowe | Środki pomocowe ERDF | Ogółem | Środki Krajowe | Środki pomocowe ERDF |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Budżet państwa | Budżet gminy |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Budżet Państwa | Budżet gminy |  |  | Budżet Państwa | Budżet Gminy |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  |  | OGÓŁEM |  | 19 913 038 | 2 476 065 | 3 951 317 | 0 | 3 451 317 | 500 000 | 8 230 814 | 333 000 | 3 568 928 | 4 328 886 | 3 654 000 | 0 | 1 663 200 | 1 990 800 |  |
|  | Rozwój lokalny | Dz. 400 rozdz. 40002 | 2009 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| a) |  | Budowa studni w msc. Przecław, Jaroszki i w Dąbrówce Dużej | 2009 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jednostką realizującą program jest Urząd Gminy Brzeziny |
|  | Rozwój lokalny | Dz. 600 rozdział. 60014 | 2009-2011 | 150 000 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 35 000 | 0 | 35 000 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | Jednostką realizującą jest Powiat Brzeziński |
|  |  | Infrastruktura transportowa | 2009-2011 | 150 000 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 35 000 | 0 | 35 000 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 |  |
| 1) |  | Przebudowa drogi powiatowej nr 2912 Brzeziny-Andrespol |  | 150 000 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 35 000 | 0 | 35 000 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 |  |
|  | Rozwój lokalny | Dz. 600 rozdział 60016 |  | 8 748 035 | 459 193 | 627 000 | 0 | 127 000 | 500 000 | 2 780 000 | 0 | 1 665 750 | 1 114 250 | 3 281 000 | 0 | 1 438 200 | 1 842 800 |  |
| 1. |  | Infrastruktura transportowa | 2008-2012 | 8 748 035 | 459 193 | 627 000 | 0 | 127 000 | 500 000 | 2 780 000 | 0 | 1 665 750 | 1 114 250 | 3 281 000 | 0 | 1 438 200 | 1 842 800 |  |
| 2) |  | Dr. Rozworzyn w kierunku do Brzezin i do Rogowa o dł. 3,0 km | 2007-2012 | 1 173 035 | 372 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jednostką realizującą program jest Urząd Gminy Brzeziny |
| 4). |  | Dr. Witkowice – Ścibiorów o dł. 6.00 km | 2008-2011 | 3 025 000 | 50 000 | 100 000 | 0 | 25 000 | 75 000 | 1 475 000 | 0 | 368 750 | 1 106 250 | 1 400 000 | 0 | 350 000 | 1 050 000 |  |
| 5) |  | Dr. Gałkówek Kol. – Jordanówek o dł. 0,9 km | 2008-2009 | 530 000 | 30 000 | 500 000 | 0 | 75 000 | 425 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6) |  | Dr Eufeminów (nakładka) przez wieś o dł. 1,60 km | 2008-2012 | 807 000 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 7) |  | Dr. Jaroszki-Głogowiec | 2009-2010 | 800 000 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 785 000 | 0 | 785 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 8) |  | Dr. Jaroszki –Buczek o dł. 1,5 km | 2010-2011 | 1 001 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 2 000 | 8 000 | 991 000 | 0 | 198 200 | 792 800 |  |
| 9) |  | Dr. w msc. Dąbrówka Mała o dł. 2,00 km (nakładka) | 2010-2011 | 900 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 890 000 | 0 | 890 000 | 0 |  |
| 10) |  | Dr. Bielanki o dł. 0,8 km (nakładka) | 2009-2010 | 512 000 | 0 | 12 000 | 0 | 12 000 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. |  | Dz. 750 rozdział 75023 | 2008-2010 | 4 086 000 | 886 000 | 2 200 000 | 0 | 2 200 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |  |
|  |  | Budowa budynku administracyjnego UG | 2008-2010 | 4 086 000 | 886 000 | 2 200 000 | 0 | 2 200 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Jednostką realizującą program jest Urząd Gminy Brzeziny |
| 3. | Rozwój lokalny | Dz. 900 rozdział 90001 | 2008-2010 | 2 337 944 | 166 350 | 325 739 | 0 | 325 739 | 0 | 1 845 855 | 0 | 275 878 | 1 569 977 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jednostką realizującą program jest Urząd Gminy Brzeziny |
|  |  | Infrastruktura ochronoy środowiska | 2008-2011 | 2 337 944 | 166 350 | 325 739 | 0 | 325 739 | 0 | 1 845 855 | 0 | 275 878 | 1 569 977 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| a). |  | Gminny rozproszony system oczyszczania ścieków - oczyszczalnie przydomowe 109 szt. | 2008-2010 | 2 337 944 | 166 350 | 325 739 | 0 | 325 739 | 0 | 1 845 855 | 0 | 275 878 | 1 569 977 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Dz. 900 rozdz. 90015 |  | 200 000 | 7 000 | 93 000 | 0 | 93 000 | 0 | 12 000 | 0 | 12 000 | 0 | 88 000 | 0 | 88 000 | 0 | Jednostką realizującą program jest Urząd Gminy Brzeziny |
| a) |  | Oświetlenie Jordanów - Eufeminów | 2010-2011 | 100 000 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 0 | 12 000 | 0 | 88 000 | 0 | 88 000 | 0 |  |
| b) |  | Oświetlenie Buczek - Janinów | 2008-2009 | 100 000 | 7 000 | 93 000 | 0 | 93 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4. | Rozwój lokalny | Dz. 921 rozdział 92195 | 2008-2009 | 3 075 249 | 957 522 | 388 718 | 0 | 388 718 | 0 | 1 544 009 | 0 | 232 350 | 1 311 659 | 185 000 | 0 | 37 000 | 148 000 | Jednostką realizującą program jest Urząd Gminy Brzeziny |
|  |  | „Zachowanie i odnowa dziedzictwa kulturowego” | 2008-2009 | 3 075 249 | 957 522 | 388 718 | 0 | 388 718 | 0 | 1 544 009 | 0 | 232 350 | 1 311 659 | 185 000 | 0 | 37 000 | 148 000 |  |
| a) |  | Budowa świetlicy środowiskowej Dąbrówka Duża | 2008-2010 | 2 224 000 | 493 671 | 201 320 | 0 | 201 320 | 0 | 1 529 009 | 0 | 229 350 | 1 299 659 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| b) |  | Przebudowa lokalnej świetlicy środowiskowej Bogdanka | 2008-2009 | 571 249 | 463 851 | 107 398 | 0 | 107 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| d) |  | Przebudowa lokalnej świetlicy środowiskowej Bronowice | 2010-2011 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 3 000 | 12 000 | 185 000 | 0 | 37 000 | 148 000 |  |
| e) |  | Przebudowa lokalnej świetlicy środowiskowej w msc. Polik | 2009 | 80 000 | 0 | 80 000 | 0 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| II. |  | Społeczeństwo Informacyjne | 2009-2010 | 15 810 | 0 | 1 860 | 0 | 1 860 | 0 | 13 950 | 0 | 13 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jednostką realizującą program jest Województwo Łódzkie |
|  | RPO Społeczeństwo Informacyjne | Dz. 750 rozdział 75023 | 2009-20010 | 15 810 | 0 | 1 860 | 0 | 1 860 | 0 | 13 950 | 0 | 13 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| a) |  | Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego) | 2009-2010 | 15 810 | 0 | 1 860 | 0 | 1 860 | 0 | 13 950 | 0 | 13 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| III | Rozwój lokalny | Dz.801 rozdział 80110 |  | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 333 000 | 334 000 | 333 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jednostką realizującą program jest Urząd Gminy Brzeziny |
|  |  | Budowa boiska „ORLIK” | 2010 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 333 000 | 334 000 | 333 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

# Przewodniczący Rady Gminy

Marek Kolasa