Załącznik nr 5

do Uchwały Rady Gminy Brzeziny

nr XXVI /  200 / 2005

z dnia 28 czerwca 2005 r

.

Wieloletnie programy inwestycyjne 2004 - 2006

Zaplanowane zadania inwestycyjne przy dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Regionalnego (ERDF) w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Jednostką realizującą poniżej wymieniony program jest Urząd Gminy Brzeziny.

| l.p | Nazwa programu | Cel i zadania | Okres realizacji | Łączne nakłady | Wysokość wydatków poniesionych w roku budżetowym 2004 | Wysokość planowanych wydatków w roku budżetowym 2005 | Wysokość wydatków w roku budżetowym 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Ogółem | Przewidywane | Ogółem | Przewidywane | Ogółem | Przewidywane |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Środki pomocow ERDF | Środki Skarbu Państwa | Środki JST |  | Środki pomocow ERDF | Środki Skarbu Państwa | Środki JST |
|  |  |  |  |  |  | Środki pomocowERDF | Środki Skarbu Państwa | Środki JST |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  |  | OGÓŁEM |  | 2 828 009 | 15 680 | 11 760 | 0,00 | 3 920 | 862 329 | 637 258 | 1 200 | 223 871 | 1 950 00 | 1 462 500 | 195 000 | 292 500 |
| 1 | ZPORR Rozwój lokalny Obszary wiejskie | Dz. 600 rozdz.60016 | 2004-2006 | 866 009 | 15 680 | 11 760 | 0,00 | 3 920 | 850 329 | 628 258 | - | 222 071 | - | - | - | - |
|  |  | Wniosek 1 Przebudowa drogi gminnej Pieńki Henrykowskie o dł. 1 451 mb | 2004-2005 | 432 887 | 9 660 | 7 245 | 0,00 | 2 415 | 423 227 | 315 407 | - | 107 820 | - | - | - | - |
|  |  | Wniosek nr 2 Przebudowa dróg gmin o dł. 2 003mb (A+B) |  | 433 122 | 6 020 | 4 515 | 0,00 | 1 505 | 427 102 | 312 851 | - | 114 251 | - | - | - | - |
|  |  | A. dr. Witkowice 1 250mb (Witkowice + Witkowice-Czyżyków) | 2004-2005 | 273 314 | 1 830 | 1 372 | 0,00 | 458 | 271 484 | 198 588 | - | 72 896 | - | - | - |  |
|  |  | Adamów o łącznej dł 3 379mb B. Etap I - 753 mb | 2004-2005 | 159 808 | 4 190 | 3 143 | 0,00 | 1 047 | 155 618 | 114 263 | - | 41 355 | - | - | - | - |
| 2. | ZPORR Rozwój lokalny Obszary wiejskie | Dz. 900 rozdział 9001 |  | 1 962 000 | - | - | 0,00 | - | 12 000 | 9 000 | 1 200 | 1 800 | 1 950 000 | 1 462 500 | 195 000 | 292 500 |
|  |  | Gminny rozproszony system oczyszczania ścieków | 2005-2006 | 1 962 000 | - | - | 0,00 | - | 12 000 | 9 000 | 1 200 | 1 800 | 1 950 000 | 1 462 500 | 195 000 | 292 500 |