Wieloletnie programy inwestycyjne 2010-2012

Zaplanowane zadania inwestycyjne przy dofinansowaniu z Funduszy Europejskich

| Lp | Nazwa programu | Cel i zadania | Okres realizacji | Łączne nakłady | Nakłady zrealizowane do 31.12.09 | Wysokość wydatków w roku budżetowym 2010 | Wysokość wydatków w roku budżetowym 2011 | Wysokość wydatków w roku budżetowym 2012 | Jednostka odpowiedzialna za realizację programu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Ogółem | Środki krajowe | Fundusze europejskie | Ogółem | Środki krajowe | Fundusze europejskie | Ogółem | Środki Krajowe | Fundusze europejskie |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Budżet państwa | Budżet gminy |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Budżet Państwa | Budżet gminy |  |  | Budżet Państwa | Budżet Gminy |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  |  | OGÓŁEM |  | 17 172 032 | 3 571 697 | 5 537 959 | 1 085 850 | 3 110 489 | 1 341 620 | 3 115 362 | 0 | 1 130 554 | 1 984 808 | 2 572 831 | 500 000 | 2 072 831 | 0, 00 |  |
|  | Rozwój lokalny | Dz. 600 rozdział 60016 |  | 7 698 006 | 454 292 | 2 171 700 | 1 085 850 | 1 085 850 | 0 | 510 000 | 0 | 510 000 | 0 | 2 367 831 | 500 000 | 1 867 831 | 0 |  |
| 2. |  | Infrastruktura transportowa |  | 7 698 006 | 454 292 | 2 171 700 | 1085 850 | 1085 850 | 0 | 510 000 | 0 | 510 000 | 0 | 2 367 831 | 500 000 | 1 867 831 | 0 |  |
| 1) |  | Dr. Rozworzyn - Michałów (w kierunku do Brzezin i do Rogowa o dł. 3, 0 km ) | 2007-2012 | 1 173 035 | 372 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Brzeziny |
| 2). |  | Przebudowa dróg gminnych Małczew - Witkowice –Bogdanka – Ścibiorów –Rochna o dł. 7,50km | 2009-2012 | 3 907 971 | 63 440 | 2 171 700 | 1 085 850 | 1 085 850 | 0 | 500 000 |  | 500 000 | 0 | 1 172 831 | 500 000 | 672 831 | 0,0 |  |
| 3) |  | Dr Eufeminów (nakładka) przez wieś o dł. 1,60 km | 2008-2013 | 807 000 | 3 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4) |  | Dr. Jaroszki - Głogowiec o dł. 1,65 km | 2009-2013 | 800 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 785 000 | 0 | 785 000 | 0 |  |
| 5) |  | Dr. Jaroszki –Buczek o dł. 1,5 km (nakładka) | 2012-2013 | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 |  |
| 6) |  | Dr. w msc. Dąbrówka Mała o dł. 2,00 km (nakładka) | 2011-2012 | 410 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 400 000 | 0 | 400 000 | 0 | Urząd Gminy Brzeziny |
| 3. |  | Dz. 750 rozdział 75023 | 2008-2010 | 3 828 243 | 2 463 243 | 1 365 000 | 0 | 1 365 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |  |
|  |  | Budowa budynku administracyjnego UG | 2008-2010 | 3 813 243 | 2 463 243 | 1 365 000 | 0 | 1 365 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Urząd Gminy Brzeziny |
| 4. | Rozwój lokalny | Dz. 900 rozdział 90001 | 2008-2010 | 2 654 899 | 378 546 | 1 000 000 | 0 | 385 246 | 614 754 | 1 076 353 | 0 | 391 203 | 685 150 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | Urząd Gminy Brzeziny |
|  |  | Infrastruktura ochronoy środowiska | 2008-2011 | 2 654 899 | 378 546 | 1 000 000 | 0 | 385 246 | 614 754 | 1 076 353 | 0 | 391 203 | 685 150 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 |  |
| a). |  | Przydomowe oczyszczalnie ścieków w Gminie Brzeziny | 2008-2010 | 2 440 219 | 363 866 | 1 000 000 | 0 | 385 246 | 614 754 | 1 076 353 | 0 | 391 203 | 685 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| b) |  | Budowa przyszkolnej oczyszczalni ścieków w Dąbrówce Dużej | 2007-2012 | 214 680 | 14 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 |  |
| 5. |  | Dz. 921 rozdział 92195 | 2008-2009 | 2 975 127 | 275 616 | 985 502 | 0 | 258 636 | 726 866 | 1 529 009 | 0 | 229 351 | 1 299 658 | 185 000 | 0 | 185 000 | 0 | Urząd Gminy Brzeziny |
| a) |  | Budowa świetlicy środowiskowej w miejscowości Dąbrówka Duża 60, gmina Brzeziny | 2007-2011 | 2 224 000 | 62 571 | 632 420 | 0 | 94 863 | 537 557 | 1 529 009 | 0 | 229 351 | 1 299 658 | 0 |  | 0 |  |  |
| b) | PROW 2007-20013 W ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi | Modernizacja i przebudowa świetlicy środowiskowej we wsi Bogdanka - obręb Zalesie, gmina Brzeziny | 2008-2010 | 551 127 | 213 045 | 338 082 | 0 | 148 773 | 189 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| c) |  | Przebudowa lokalnej świetlicy środowiskowej Bronowice | 2010-2012 | 200 000 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 000 | 0 | 185 000 | 0 |  |
| II. |  | Społeczeństwo Informacyjne | 2010 | 15 757 | 0 | 15 757 | 0 | 15 757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Województwo Łódzkie |
|  | RPO Społeczeństwo Informacyjne | Dz. 750 rozdział 75095 | 2010 | 15 757 | 0 | 15 757 | 0 | 15 757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| a) |  | Budowa Zintegrowanego Systemu e - Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego) | 2010 | 15 757 | 0 | 15 757 | 0 | 15 757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

# Przewodniczący Rady Gminy

Marek Kolasa